СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Компания «Перспектива» ИНН 7404052092 | ООО «Технопроммонтаж» ИНН 7404070084 | ООО «Антикор Плюс» ИНН 7447130972 | ООО «Горизонт» ИНН 7404067620 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 1 700 000,00 руб. без НДС НДС не предусмотрен Снижение на 50 000,00 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 1 700 000,00 руб. без НДС НДС не предусмотрен Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | От выполнения работ отказались (письмо № 149 от 23.07.2020г.) | От выполнения работ отказались (письмо № 94 от 24.07.2020г.) |
| 2. | Срок выполнения работ | 15 календарных дней | 15 календарных дней |  |  |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 1 год | 1 год |  |  |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |  |  |
| 5. | Предмет договора. | Выполнение работ по подготовке и замене подкрановых рельс в шихтовом пролете электросталеплавильного цеха № 2. Состав работ: - демонтаж изношенных подкрановых рельс КР-70 с конструкциями для крепления рельс – 312 м - ремонт колонн по ряду «Д» - 28 шт - ремонт тормозного настила и перил (замена на ПО-406) – 156м - ремонт трещин – 156м - рихтовка подкрановых балок (приведение в проектное положение) – 312 м - монтаж новых подкрановых рельс КР-70 с конструкциями для крепления рельс – 312 м - рихтовка подкрановых рельс – 312 м Материалы предоставляет заказчик. Машины и механизмы подрядчика. |  |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию: исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам; необходимые акты, протоколы замеров, испытаний - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. |  |  |  |